## Slide 1
《软件工程系列课程教学辅助网站》
项目里程碑——需求变更
项目组：PRD2018-G13
项目组长：陈安侍
项目组员：杨溢，严翔宇，陈俊杉，陈维

## Slide 2
目录
第一部分
CCB章程及变更控制
第二部分
变更修改文件
第三部分
TeamBuliding
第四部分
其他

## Slide 3
第一部分
第一部分
CCB章程及变更控制
CCB章程
变更控制
管理工具使用

## Slide 4
CCB——角色和职责
角色 | 描述和职责 | 人员
变更控制委员会主席 | 变更控制委员会主席，如果变更控制委员会未能达成一致，主席通常有最终决定权；针对每个变更请求确定评估人和修改人 | 庄毓勋
变更控制委员会 | 变更控制委员会针对某一具体项目决定是批准还是驳回提出的变更 | 陈安侍、杨溢、严翔宇
评估者 | 受CCB主席要求负责完成变更影响分析的人 | G13组全体成员
修改者 | 针对批准的变更请求，负责完成产品修改的人 | G13组全体成员
提交者 | 提交新变更请求的人 | 杨枨
请求验证者 | 最初接受新提交变更请求的人 | G13组项目经理（陈安侍）
验证者 | 验证变更是否正确实现的人 | 杨枨
CCB委员会成员信息
姓名 | 邮箱
陈安侍 | 31602036@zucc.edu.cn
杨溢 | 31601372@zucc.edu.cn
严翔宇 | 31501371@zucc.edu.cn
潘琳 | 31602220@zucc.edu.cn

## Slide 5
CCB——管理过程

## Slide 6
变更请求状态

## Slide 7
CCB——需求变更申请

## Slide 8
需求变更申请回复

## Slide 9
管理工具使用
SRS评审后建立0.1版本基线，由于在评审之前已经对0.1版本进行需求变更，所以无法顺利建立1.0基线

## Slide 10
第二部分
第二部分
变更修改文件
SRS
用户手册
用户界面
测试用例

## Slide 11
SRS部分
优先级修改

## Slide 12
用户手册

## Slide 13
用户界面

## Slide 14
测试用例

## Slide 15
第三部分
第三部分
TeamBuliding
第一次TeamBuliding
第二次TeamBuliding

## Slide 16
第一次TeamBuliding
目的：熟悉团队环境，促进交流
方式：聚餐
地点：胖哥俩
消费：330元
效果：良好

## Slide 17
第二次TeamBuliding
目的：团队氛围紧张，需要稍加放松
方式：聚餐+K歌
地点：海底捞+音浪
消费：700元
效果：良好

## Slide 18
第四部分
第四部分
其他
引用
分工
绩效

## Slide 19
参考文献
[1]软件需求(第３版) [书籍] / 作者 (美)威格斯(WiegersK.E.) / 翻译 刘伟琴刘洪涛. - 北京 : 清华大学出版社, 2014.

## Slide 20
陈安侍
需求管理工具
CCB章程
需求控制
陈俊杉
用例添加测试用例添加
界面修改
陈维
SRS修改
需求计划修改
杨溢
对话框图添加
分工
严翔宇
用户手册修改
需求变更分析

## Slide 21
绩效
陈安侍
陈维
杨溢
陈俊杉
91
87
90
88
严翔宇
89

## Slide 22
谢谢聆听 请多指教