PRD2018-G13-每周例会 | 20分钟

## 会议日期 | 时间 2018年12月29日 | 20：00 | 会议地点 理4一楼

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | 会议组织者 | 陈安侍 | 姓名 | | 会议类型 | 每周例会 | 事由 | | 主持人 | 陈安侍 | 姓名 | | 记录员 | 陈安侍 | 姓名 | | 计时员 | 陈安侍 | 姓名 | | 参与人员：陈安侍  陈俊杉  陈 维  杨 溢  严翔宇 |

# 议程主题

## 分配的时间 | 10min | 议程主题 上周回顾 | 发言者 陈安侍

讨论 上周作业内容回顾

结论 陈安侍数据字典、SRS整合

陈维管理员界面、移动端界面、用例图

陈俊杉用户界面修改完成

杨溢需求建模完成

严翔宇需求整理、用户手册

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
|  |  |  |

## 分配的时间 | 5min | 议程主题 本周安排 | 发言者 陈安侍

讨论 本周任务安排

结论 翻转课堂PPT修改

界面修改

SRS修改

用户手册修改

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| PPT修改 | 陈维 | 2019-01-05 20：00 |
| UI界面修改 | 陈俊杉 | 2019-01-05 20：00 |
| 对话框图与原型 | 杨溢 | 2019-01-05 20：00 |
| 用户手册修改 | 严翔宇 | 2019-01-05 20：00 |
| SRS修改 | 陈安侍 | 2019-01-05 20：00 |