PRD2018-G13-JAD会议 | 30*分钟*

## 会议日期 | 时间 2018-01-03 | 19：30 | 会议地点 杨枨老师办公室

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | 会议组织者 | 陈安侍 | | 会议类型 | JAD会议 | | 主持人 | 陈安侍 | | 记录员 | 陈安侍 | | 计时员 | 陈安侍 | | 参与者：陈安侍、陈俊杉、陈维、杨溢、严翔宇、杨枨、潘琳、邓晰 |

# 议程主题

## 分配的时间 | 10min | 议程主题 杂谈界面 | 发言者 陈安侍

讨论：杂谈模块版规的展示样式

冲突原因：教师希望去除版规边上的图片展示部分并以小的分块展示版规，管理员希望以大的整个分块对版规进行展示。

过程：教师希望看到以小块展示并不希望改变，管理员也希望看见整块展示的方式要求改变

处理：版规允许在多个模块的展示方式与单个模块的展示方式之间切换，能在前端对内容进行修改

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 修改杂谈模块界面 | 陈俊杉 | 2019-01-08 22：00 |
| 添加用例与测试用例 | 陈安侍 | 2019-01-08 22：00 |

## 分配的时间 | 10min | 议程主题 博客界面 | 发言者 陈安侍

讨论：博客界面两侧浮动条是否需要

冲突原因：教师提出两侧浮动条，管理员不需要两侧浮动条

过程 ：首先提出删除浮动条提议，被教师否决；之后提出隐藏浮动条建议，被教师否决；最后提出浮动条可自行选择固定或浮动，管理员认为会影响博客页面观看，同时要求对博客信息栏长度进行修改。

处理：保存浮动条，允许浮动条固定在页面，修改博客界面博客信息栏长度。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 修改博客界面 | 陈俊杉 | 2019-01-08 22：00 |

## 分配的时间 | 5min | 议程主题 APP端答疑区 | 发言者 杨枨

讨论：手机端能否上传下载

冲突原因：教师希望能在移动端答疑室内进行资料的上传下载。

过程 ：项目开发者认为可行。

处理：移动端添加上传下载。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拟办事项 | 责任人 | 截止日期 |
| 修改APP答疑界面 | 陈维 | 2019-01-08 22：00 |